# Plan d'Action - Job Tracker Pro
## Projet formateur pour développeur Frontend React/Next.js
Avant de commencer, je veux être honnête avec toi : ton profil est bien plus fort que tu ne le penses. 10 ans d'expérience à développer seul, à gérer des projets complets, à résoudre des problèmes sans filet de sécurité - c'est immense. Le syndrome de l'imposteur que tu ressens est normal, mais tes réalisations parlent d'elles-mêmes.
Ce projet va te servir à structurer tes connaissances et à démontrer que tu maîtrises les standards professionnels actuels.

## ? Objectifs du projet
1. Démontrer la maîtrise des patterns professionnels modernes
2. Combler les lacunes sur les fondamentaux
3. Avoir un projet concret à présenter en entretien
4. Gagner en confiance technique

## ? Stack Technique Recommandée
### Frontend
- Next.js 14+ (App Router) ✅ Déjà ton choix
- TypeScript strict - Configuration rigoureuse
- Tailwind CSS + shadcn/ui - Composants UI professionnels
- React Hook Form + Zod - Gestion de formulaires et validation
- TanStack Query (React Query) - Gestion du state serveur
- Zustand - State management client léger
### Backend & Base de données
- Next.js API Routes - Backend intégré
- Prisma - ORM moderne et type-safe
- PostgreSQL (via Supabase ou Neon) - Base de données relationnelle
- NextAuth.js v5 - Authentification
### Tooling & Qualité
- ESLint + Prettier - Configuration stricte
- Husky + lint-staged - Pre-commit hooks
- Jest + React Testing Library - Tests unitaires
- Playwright - Tests E2E (optionnel mais valorisant)

## ? Programme sur 4 semaines

## ? SEMAINE 1 : Fondations solides & Architecture
### Tâche 1.1 : Setup projet professionnel (1-2 jours)
Objectif : Créer une base de projet aux standards professionnels
#### Actions :
1. Initialiser Next.js avec TypeScript en mode strict
2. Configurer ESLint + Prettier avec des règles strictes
3. Setup Husky + lint-staged pour les pre-commit hooks
4. Configurer le fichier tsconfig.json de manière rigoureuse
5. Créer l'architecture de dossiers
#### Structure de dossiers recommandée :
src/
├── app/ # App Router pages
├── components/
│ ├── ui/ # shadcn/ui components
│ ├── features/ # Feature-specific components
│ └── layouts/ # Layout components
├── lib/
│ ├── api/ # API client functions
│ ├── hooks/ # Custom hooks
│ ├── utils/ # Utility functions
│ └── validations/ # Zod schemas
├── server/
│ ├── db/ # Prisma client
│ └── services/ # Business logic
└── types/ # TypeScript types
Pourquoi ?
- TypeScript strict : Force à typer correctement, élimine 80% des bugs potentiels
- ESLint/Prettier : Standard dans toutes les entreprises, montre que tu connais les bonnes pratiques
- Husky : Empêche les commits avec du code non formaté/non testé, très valorisé en entreprise
- Architecture claire : Démontre que tu sais organiser un projet, critère clé en entretien

### Tâche 1.2 : Configuration Prisma + Database (1 jour)
Objectif : Mettre en place une base de données relationnelle avec un ORM moderne
#### Actions :
1. Créer un compte Supabase (gratuit) ou Neon
2. Installer et configurer Prisma
3. Créer le schema Prisma pour le Job Tracker
#### Schema de base recommandé :
prisma
model User {
  id String @id @default(cuid())
  email String @unique
  name String?
  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt
  jobOffers JobOffer[]
  @@map("users")
}

model JobOffer {
  id String @id @default(cuid())
  company String
  position String
  status Status @default(SENT)
  appliedAt DateTime @default(now())
  notes String?
  url String?
  userId String
  user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt
  @@map("job_offers")
}

enum Status {
  SENT
  INTERVIEW
  REJECTED
  ACCEPTED
}
Pourquoi Prisma ?
- Type-safety complète : Génère automatiquement les types TypeScript
- Migrations automatiques : Gère l'évolution du schema
- Standard de l'industrie : Utilisé par des milliers d'entreprises
- Developer Experience : Autocomplete partout, moins d'erreurs
Pourquoi PostgreSQL vs localStorage ?
- Persiste les données réellement (localStorage = amateur)
- Permet l'authentification multi-utilisateurs
- Démontre la maîtrise d'une stack complète
- Relations : Tu peux montrer que tu comprends les BDD relationnelles

### Tâche 1.3 : Setup shadcn/ui + Design System (1 jour)
Objectif : Avoir une base de composants UI cohérents et accessibles
#### Actions :
1. Installer shadcn/ui
2. Installer les composants de base : Button, Input, Card, Dialog, Select, Label
3. Créer un fichier de thème Tailwind personnalisé
4. Créer quelques composants layout de base
Pourquoi shadcn/ui ?
- Composants accessibles (ARIA, keyboard navigation) - critère important en entreprise
- Personnalisables : Ce n'est pas une lib externe, tu possèdes le code
- Basé sur Radix UI : Primitives solides et testées
- Tendance actuelle : Beaucoup d'entreprises l'utilisent
- Montre que tu connais l'écosystème moderne React

### Tâche 1.4 : Configuration NextAuth.js v5 (1-2 jours)
Objectif : Authentification professionnelle avec gestion de sessions
#### Actions :
1. Installer NextAuth.js v5
2. Configurer l'authentification par email/password
3. Ajouter Google OAuth (optionnel mais valorisant)
4. Créer les pages Login/Register
5. Protéger les routes avec middleware
Pourquoi NextAuth.js ?
- Standard Next.js : Solution recommandée par Vercel
- Sécurité gérée : Sessions, CSRF, etc.
- Intégration Prisma : Adapter disponible
- OAuth facile : Montre que tu sais intégrer des services tiers
Pourquoi ne PAS faire un système custom ?
- Sécurité complexe (hashing, sessions, CSRF)
- Réinventer la roue est mal vu en entreprise
- NextAuth = standard, reconnu en entretien

## ? SEMAINE 2 : Features Core & Patterns Avancés
### Tâche 2.1 : Configuration React Hook Form + Zod (1 jour)
Objectif : Gestion professionnelle des formulaires avec validation type-safe
#### Actions :
1. Créer un schema Zod pour les JobOffers
2. Refactoriser le formulaire d'ajout avec React Hook Form
3. Implémenter la validation en temps réel
4. Gérer les erreurs de manière UX-friendly
Exemple de schema Zod :
typescript
import { z } from 'zod'

export const jobOfferSchema = z.object({
  company: z.string().min(1, "Le nom de l'entreprise est requis"),
  position: z.string().min(1, "Le poste est requis"),
  status: z.enum(['SENT', 'INTERVIEW', 'REJECTED', 'ACCEPTED']),
  appliedAt: z.date(),
  url: z.string().url().optional().or(z.literal('')),
  notes: z.string().optional()
})

export type JobOfferInput = z.infer<typeof jobOfferSchema>
Pourquoi React Hook Form ?
- Performance : Ne re-render pas tout le formulaire à chaque frappe
- Standard industrie : Utilisé partout
- Intégration Zod : Validation type-safe
- Meilleure UX : Validation en temps réel, gestion d'erreurs
Pourquoi Zod ?
- Type-safety : Un schema = validation runtime + types TypeScript
- Validation serveur : Peut réutiliser les schemas côté API
- Lisibilité : Code plus clair qu'un useState géant

### Tâche 2.2 : TanStack Query pour la gestion des données (2 jours)
Objectif : Remplacer useState/useEffect par une solution professionnelle
#### Actions :
1. Installer et configurer TanStack Query
2. Créer les hooks de requêtes : useJobOffers, useCreateJobOffer, etc.
3. Implémenter le cache, les mutations, l'invalidation
4. Ajouter les états loading/error avec UI appropriée
Structure recommandée :
typescript
// lib/api/job-offers.ts
export const jobOffersApi = {
  getAll: async () => {
    const res = await fetch('/api/job-offers')
    if (!res.ok) throw new Error('Failed to fetch')
    return res.json()
  },

  create: async (data: JobOfferInput) => {
    const res = await fetch('/api/job-offers', {
      method: 'POST',
      body: JSON.stringify(data),
    })
    if (!res.ok) throw new Error('Failed to create')
    return res.json()
  },
  // ...
}

// lib/hooks/use-job-offers.ts
export const useJobOffers = () => {
  return useQuery({
    queryKey: ['job-offers'],
    queryFn: jobOffersApi.getAll,
  })
}

export const useCreateJobOffer = () => {
  const queryClient = useQueryClient()

  return useMutation({
    mutationFn: jobOffersApi.create,
    onSuccess: () => {
      queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['job-offers'] })
    },
  })
}
Pourquoi TanStack Query ?
- Cache automatique : Pas besoin de gérer manuellement
- Synchronisation : Données toujours à jour
- Optimistic Updates : UX instantanée
- Standard absolu : Attendu dans toute app moderne
- Gestion erreurs/loading : Simplifie énormément le code
Pourquoi PAS useState pour les données serveur ?
- useState = state local, pas adapté aux données serveur
- Pas de cache, pas de synchronisation
- Code verbose avec useEffect partout
- Pattern obsolète en 2026

### Tâche 2.3 : API Routes Next.js avec validation (1-2 jours)
Objectif : Backend type-safe avec gestion d'erreurs professionnelle
#### Actions :
1. Créer les API routes CRUD pour JobOffers
2. Valider les données avec Zod côté serveur
3. Gérer les erreurs proprement
4. Sécuriser avec les sessions NextAuth
Exemple d'API Route :
typescript
// app/api/job-offers/route.ts
import { auth } from '@/lib/auth'
import { prisma } from '@/server/db'
import { jobOfferSchema } from '@/lib/validations/job-offer'

export async function GET() {
  const session = await auth()
  if (!session?.user) {
    return Response.json({ error: 'Unauthorized' }, { status: 401 })
  }

  const jobOffers = await prisma.jobOffer.findMany({
    where: { userId: session.user.id },
    orderBy: { createdAt: 'desc' },
  })

  return Response.json(jobOffers)
}

export async function POST(request: Request) {
  const session = await auth()
  if (!session?.user) {
    return Response.json({ error: 'Unauthorized' }, { status: 401 })
  }

  const body = await request.json()
  const validatedData = jobOfferSchema.parse(body) // Throws si invalide

  const jobOffer = await prisma.jobOffer.create({
    data: {
      ...validatedData,
      userId: session.user.id,
    },
  })

  return Response.json(jobOffer)
}
Pourquoi valider côté serveur aussi ?
- Sécurité : Le client peut être contourné
- Source de vérité : Le serveur décide ce qui est valide
- Standard pro : Jamais faire confiance au client

### Tâche 2.4 : State management avec Zustand (1 jour)
Objectif : Gérer le state UI global (thème, modals, filtres)
#### Actions :
1. Créer un store Zustand pour l'UI (modal open/close, filtres actifs)
2. Créer un store pour les préférences utilisateur
3. Implémenter la persistence localStorage si besoin
Exemple :
typescript
// lib/store/ui-store.ts
import { create } from 'zustand'

interface UIStore {
  isAddModalOpen: boolean
  openAddModal: () => void
  closeAddModal: () => void
  activeFilter: string
  setActiveFilter: (filter: string) => void
}

export const useUIStore = create<UIStore>((set) => ({
  isAddModalOpen: false,
  openAddModal: () => set({ isAddModalOpen: true }),
  closeAddModal: () => set({ isAddModalOpen: false }),
  activeFilter: 'all',
  setActiveFilter: (filter) => set({ activeFilter: filter }),
}))
Pourquoi Zustand ?
- Léger : Pas de boilerplate comme Redux
- Simple : API intuitive
- Performance : Re-renders optimisés
- TypeScript-first : Excellent typage
Pourquoi PAS Redux ?
- Trop verbeux pour un projet de cette taille
- Redux Toolkit est mieux, mais Zustand suffit ici
- Zustand = tendance actuelle pour les petits/moyens projets

## ? SEMAINE 3 : Features Avancées & UX
### Tâche 3.1 : Dashboard avec statistiques (2 jours)
Objectif : Démontrer la capacité à présenter des données
#### Actions :
1. Créer un dashboard avec des stats (nombre de candidatures, taux de réponse, etc.)
2. Utiliser des graphiques simples (recharts ou Chart.js)
3. Ajouter des filtres par date, status
4. Rendre le tout responsive
Métriques à afficher :
- Nombre total de candidatures
- Répartition par status (pie chart)
- Timeline des candidatures (bar chart)
- Taux de réponse
- Temps moyen entre candidature et réponse
Pourquoi ?
- Démontre la capacité à visualiser des données
- Pattern très courant en entreprise
- Montre que tu penses valeur métier, pas juste technique

### Tâche 3.2 : Système de recherche et filtres (1 jour)
Objectif : UX avancée avec recherche en temps réel
#### Actions :
1. Implémenter une barre de recherche (debounced)
2. Ajouter des filtres multi-critères (status, date range)
3. Combiner recherche + filtres
4. Persister les filtres dans l'URL (useSearchParams)
Pourquoi persister dans l'URL ?
- Partageabilité : L'utilisateur peut partager un lien filtré
- Navigation : Back button fonctionne
- Best practice : Pattern pro attendu

### Tâche 3.3 : Drag & Drop pour changer les status (1-2 jours)
Objectif : Interaction avancée type Kanban
#### Actions :
1. Installer @dnd-kit/core (meilleure lib DnD React)
2. Créer une vue Kanban avec colonnes par status
3. Permettre le drag & drop entre colonnes
4. Mettre à jour le status via mutation
Pourquoi Drag & Drop ?
- UX premium : Montre que tu sais créer des interactions avancées
- Différenciant : Peu de candidats juniors font ça
- Valorisant en entretien : Démontre la maîtrise de libs complexes
Pourquoi @dnd-kit ?
- Accessible (keyboard navigation)
- Performant
- Moderne (pas react-beautiful-dnd qui est deprecated)

### Tâche 3.4 : Mode sombre + Thème personnalisable (0.5 jour)
Objectif : Attention aux détails UI
#### Actions :
1. Implémenter le dark mode avec next-themes
2. Persister la préférence
3. Toggle smooth entre modes
Pourquoi ?
- Attendu en 2026 : Tout le monde veut le dark mode
- Facile à implémenter avec Tailwind + shadcn
- Montre l'attention aux détails UX

## ? SEMAINE 4 : Qualité & Professionnalisme
### Tâche 4.1 : Tests unitaires (2 jours)
Objectif : Démontrer la maîtrise des tests
#### Actions :
1. Setup Jest + React Testing Library
2. Tester les composants clés (JobOfferCard, Forms)
3. Tester les hooks personnalisés
4. Tester les validations Zod
5. Viser 60-70% de coverage (pas 100%, c'est réaliste)
Exemples de tests importants :
- Formulaire : validation, soumission
- API routes : validation, erreurs
- Hooks TanStack Query : cache, mutations
- Composants : rendering, interactions
Pourquoi tester ?
- Critère d'embauche : Beaucoup d'entreprises demandent des tests
- Confiance : Tu montres que tu livres du code fiable
- Professionnalisme : Standard dans les grandes structures

### Tâche 4.2 : Documentation & README (0.5 jour)
Objectif : Projet présentable sur GitHub
#### Actions :
1. Écrire un README complet avec :
  1. Description du projet
  2. Stack technique (avec justifications courtes)
  3. Setup instructions
  4. Screenshots
  5. Décisions d'architecture
2. Commenter le code complexe
3. Ajouter un CHANGELOG
Pourquoi ?
- Première impression en entretien
- Montre que tu sais communiquer techniquement
- Démontre la rigueur professionnelle

### Tâche 4.3 : Optimisations & Performance (1 jour)
Objectif : Montrer que tu penses performance
#### Actions :
1. Auditer avec Lighthouse
2. Optimiser les images (next/image)
3. Code splitting si nécessaire
4. Lazy loading des composants lourds
5. Analyser le bundle avec @next/bundle-analyzer
Métriques cibles :
- Performance > 90
- Accessibility > 95
- Best Practices > 90
- SEO > 80

### Tâche 4.4 : Déploiement & CI/CD (1 jour)
Objectif : Projet en production
#### Actions :
1. Déployer sur Vercel (gratuit, optimisé Next.js)
2. Connecter la base de données
3. Setup GitHub Actions pour :
  1. Linter
  2. Tests
  3. Build check
4. Ajouter le lien dans le CV
Pourquoi déployer ?
- Application fonctionnelle : Tu peux la montrer en entretien
- CI/CD : Montre que tu connais les process modernes
- Professionnalisme : Pas juste du code local

## ? Features Bonus (Si tu as le temps)
### Bonus 1 : Export PDF des candidatures
- Générer un PDF récapitulatif
- Utiliser react-pdf ou jsPDF
### Bonus 2 : Emails de rappel
- Intégrer Resend ou SendGrid
- Envoyer des rappels de relance
### Bonus 3 : Analytics
- Intégrer Vercel Analytics
- Suivre les métriques d'utilisation

## ? Récapitulatif des Technologies & Pourquoi
Technologie	Pourquoi ?	Alternative moins bonne
Next.js App Router	Standard, SSR, API routes intégrées	Vite (pas de SSR), CRA (obsolète)
TypeScript strict	Type-safety, moins de bugs, standard pro	JavaScript (erreurs runtime)
Prisma	Type-safe, migrations auto, DX	Knex (pas de types), raw SQL
TanStack Query	Cache, sync, standard absolu	useState + useEffect (code verbeux)
React Hook Form	Performance, standard, Zod integration	useState (re-renders), Formik (obsolète)
Zod	Validation type-safe client + serveur	Yup (pas type-safe), custom validation
shadcn/ui	Accessible, moderne, personnalisable	Material UI (lourd), custom CSS
NextAuth.js	Sécurité gérée, OAuth facile	Custom auth (dangereux)
Zustand	Simple, performant, TypeScript	Redux (verbeux), Context (re-renders)

## ? Ce que ce projet démontre
### Compétences techniques
✅ Maîtrise TypeScript avancé
✅ Patterns React modernes (hooks, composition)
✅ Gestion state complexe (serveur + client)
✅ Authentification & sécurité
✅ Base de données relationnelle
✅ Tests & qualité code
✅ Performance & optimisation
✅ CI/CD & déploiement
### Soft skills
✅ Architecture d'application
✅ Choix technologiques justifiés
✅ Pensée UX
✅ Documentation
✅ Standards professionnels

## ? Conseils pour les entretiens
### Présentation du projet :
1. Contexte : "J'ai créé un Job Tracker pour gérer mes candidatures"
2. Objectif : "Je voulais un projet qui démontre ma maîtrise des standards 2026"
3. Stack : Présenter et justifier chaque choix
4. Challenges : Parler des difficultés rencontrées (auth, tests, etc.)
5. Apprentissages : Ce que tu as appris
### Questions fréquentes :
- "Pourquoi Next.js et pas Vite ?" → SSR, API routes, optimisations auto
- "Pourquoi TanStack Query ?" → Cache, sync, standard
- "Pourquoi Prisma ?" → Type-safety, migrations, DX
- "Tu as fait des tests ?" → Oui, Jest + RTL, 60% coverage

## ✅ Checklist finale avant de postuler
- Code propre, commenté, formaté
- Tests passent (CI green)
- Application déployée et fonctionnelle
- README complet avec screenshots
- Lighthouse score > 90
- GitHub bien organisé (branches, commits clairs)
- Tu peux expliquer chaque décision technique
- Tu as testé l'app sur mobile

## ? Après ce projet
Tu auras un projet qui :
- Démontre une expertise technique solide
- Comble les lacunes mentionnées
- Justifie un poste mid si bien présenté
- Te donne confiance en entretien
Important : Ce projet n'est pas "juste un job tracker". C'est une démo de tes compétences. Chaque choix technique est justifiable et professionnel.